HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

{{SERVICIO}}

Saneamiento y Automatización de Registro (Entorno Consolidación)

Versió {{version}}

Data {{FECHA}}

Informació del document

Informació del document

| Nom del document | Saneamiento y Automatización de Registro (Entorno Consolidación) |
| --- | --- |
| Data de creació | 2026-06-09 |
| Data d’impressió |  |
| Versió | 1.0 |

Control de canvis

| Edició | Data | Descripció dels Canvis |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-06-09 | Automatización del Garbage Collector del Docker Registry mediante CronJob para mitigar alertas de DiskPressure. |

Revisió del document

| Versió | Data | Elaborat | Revisat | Aprovat |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Índex

1	Introducció i objectius	4

1.1	Objectiu del document	4

1.2	Abast	4

1.3	Definicions i sigles	4

2	Rols i responsabilitats	5

3	Diagrama de flux	6

4	Descripció del procediment	7

# Documentar el análisis forense de la caída del entorno de consolidación (etccons01) provocada por alertas de DiskPressure, detallar las acciones de mitigación inmediatas (purga de 382 GB de blobs) e implementar una solución definitiva y desatendida mediante tareas programadas integradas en el clúster.

# Infraestructura del clúster K3s en el entorno de consolidación (nodo etccons01), afectando al espacio de nombres (namespace) 'registry' y sus recursos asociados (registry-pvc, Kubernetes Dashboard).

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

El entorno de consolidación experimentó una caída generalizada debido a una alerta de DiskPressure, provocando la expulsión del Kubernetes Dashboard y el cese de operaciones del Docker Registry interno. Tras detectar 382 GB de capas de imágenes obsoletas acumuladas por el CI/CD, se expandió el volumen lógico y se ejecutó una purga profunda, reduciendo la ocupación de la partición del 87% al 32%.

2. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

Se diseñó una solución automatizada basada en un CronJob de tipo Exec. Dado que el volumen está montado en modo ReadWriteOnce (RWO), se utiliza un pod ligero con kubectl que, mediante RBAC, ejecuta la limpieza de forma segura directo en el pod del registro activo.

3. MANIFIESTO YAML DE DESPLIEGUE (registry-gc-automation.yaml)

---

apiVersion: v1

kind: ServiceAccount

metadata:

name: registry-gc-sa

namespace: registry

---

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

kind: Role

metadata:

name: registry-gc-role

namespace: registry

rules:

- apiGroups: [""]

resources: ["pods", "pods/exec"]

verbs: ["get", "list", "create"]

---

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1

kind: RoleBinding

metadata:

name: registry-gc-rb

namespace: registry

subjects:

- kind: ServiceAccount

name: registry-gc-sa

namespace: registry

roleRef:

kind: Role

name: registry-gc-role

apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

---

apiVersion: batch/v1

kind: CronJob

metadata:

name: registry-gc-exec

namespace: registry

spec:

schedule: "30 05 * * *"

concurrencyPolicy: Forbid

successfulJobsHistoryLimit: 3

failedJobsHistoryLimit: 3

jobTemplate:

spec:

template:

spec:

serviceAccountName: registry-gc-sa

restartPolicy: OnFailure

containers:

- name: kubectl-runner

image: bitnami/kubectl:latest

command:

- /bin/sh

- -c

- |

REGISTRY_POD=$(kubectl get pods -l app=registry -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')

kubectl exec $REGISTRY_POD -- bin/registry garbage-collect /etc/docker/registry/config.yml

4. EXPLICACIÓN DE COMPONENTES

- ServiceAccount & RBAC: Otorga derechos mínimos de ejecución (pods/exec) dentro del namespace.

- Schedule (30 05 * * *): Activación diaria a las 05:30 AM (ventana de baja actividad en el hospital).

- ConcurrencyPolicy (Forbid): Bloquea ejecuciones concurrentes para evitar sobrecargas de CPU/Disco.

5. GUÍA DE VALIDACIÓN PARA EL ADMINISTRADOR

Aplicar configuración:

# kubectl apply -f registry-gc-automation.yaml

Forzar ejecución manual de prueba:

# kubectl create job --from=cronjob/registry-gc-exec manual-gc-test -n registry

Auditar logs del proceso:

# kubectl logs -l job-name=manual-gc-test -n registry